附件11

越秀区民政局2024年福利彩票公益金

资助项目情况公开

（越秀区为老服务直通车项目）

为便于社会各界及时了解福利彩票公益金的用途去向，彰显福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，加强社会监督，促进福利彩票事业持续健康发展，根据《彩票公益金管理办法》《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》等要求，现对我单位2024年度福利彩票公益金资助项目信息公告如下：

一、项目信息

（一）项目名称

越秀区为老服务直通车项目。

（二）项目主要内容

“越秀区为老服务直通车”项目，拟通过“越秀区为老服务直通车项目”小程序，以提升养老政策知晓率和长者食堂的信息化为目标，以越秀区为老服务信息驾驶舱为数据可视化平台，同步提升越秀区东山福利院的信息化管理水平，优化全区综合养老服务的智慧化、便捷化、信息化水平，树立行业标杆，持续擦亮越秀区全国智慧健康养老示范区的品牌。

（三）项目周期

2024年5月—2025年6月。

（四）资金额度

项目资金预算200万元，支出158.7752万元，结余41.2248万元，结转至2025年使用。

二、项目成果

- （一）项目完成情况

项目已完成越秀区为老服务直通车小程序及后台管理系统、为老信息可视化系统、东山福利院信息化系统的基本开发内容。

- （二）绩效目标完成情况

- 越秀区为老服务直通车小程序及后台管理系统、为老信息可视化系统、东山福利院信息化系统基本符合要求，通过初步验收。设备运行稳定，能够为为老服务直通车小程序及后台管理系统、为老信息可视化系统、东山福利院信息化系统提供良好的运行环境，目前已正式投入使用。

- （三）绩效指标完成情况

- 1.过程指标：

- （1）资金管理：资金支出率，实际支出158.7752万元，指标完成率79%。

- （2）事项管理：监管有效性，按规定对项目实施开展有效的检查、监控、督促整改，指标完成率100%。

- 2.产出指标：

- （1）数量指标：小程序综合系统的开发数量=1，达成预期指标，指标完成率100%。

- （2）质量指标：开发小程序和系统上线运作情况，部分达成预期指标并具有一定效果，目前小程序和系统已初步验收，待上线调测后正式运行使用。

- （3）时效指标：

- 1.完成设计开发时间=1年内，部分达成预期指标并具有一定效果，目前小程序和系统已初步验收，待上线调测后正式运行使用。

- 2.系统持续运维时长=3年，部分达成预期指标并具有一定效果，目前小程序和系统已初步验收，待上线调测后正式运行使用。

- 3、效益指标：

- 社会效益指标：综合养老服务信息化水平和获取养老服务咨询渠道水平稳步提升，部分达成预期指标并具有一定效果，目前小程序和系统已初步验收，待上线调测后正式运行使用。

- 三、存在问题和改进措施

- 暂无。